## Slide 1
3조 stair팀
여름철 전력 사용량 예측
프로젝트 계획서
- 2022. 10. 04 -
정한수 방영찬 조건영 신나령 김수아

## Slide 2
프로젝트 추진 개요
프로젝트 구축 범위
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 일정
프로젝트 구성도
예상이슈

## Slide 3: 1. 프로젝트 추진 개요
본 프로젝트는 전력 사용량 예측을 목적으로 합니다.
배경
매년 전력량이 늘어나고 있음
전력 과수요로 인한 정전 발생 빈번
예방을 위한 전력 수요 예측이 필요
목적
전력 수요 예측 시뮬레이션을 통한 효율적인 인공지능 알고리즘 발굴
최종적으로 건물 정보와 기후 정보를 활용해 1시간 동안의 전력사용량 예측
2022.10.04 ~ 2022.10.08 (5일)
기간

## Slide 4: 2. 구축 범위
데이콘
https://dacon.io/
기상청
https://www.weather.go.kr
일별 기후 정보
건물 정보와
기후 정보를 활용한
전력 사용량
데이콘 경진대회 데이터
https://dacon.io/competitions/official/235736
기상청 날씨 데이터
https://www.weather.go.kr/w/weather/forecast/short-term.do
소스 데이터
구축 범위
마스터 데이터
연관데이터
기대 효과
전력 수요량 예측으로 정전 대비 방안 구상 가능
전력 사용 패턴 파악 가능

## Slide 5: 3. 프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 조직도
인력별 역할
정한수
프로젝트 관리자(PM)
방영찬
데이터 수집 및 전처리
조건영
EDA 및 데이터 시각화
신나령
모델 개발
김수아
모델 개발
구분 | Role & Responsibilities | 
 | 담당자 | 역할
프로젝트 관리 | 정한수 | 프로젝트 진행
데이터 수집 및 전처리 | 방영찬 | 분석 데이터 수집 및 전처리
EDA 및 데이터 시각화 | 조건영 | 데이터 분석 및 시각화
개발(Model) | 신나령 | 모델 생성 및 예측 및 평가
개발(Model) | 김수아 | 모델 생성 및 예측 및 평가
테스트 | 정한수 | 모델 테스트 및 알고리즘 보완

## Slide 6: 4. 프로젝트 일정
단계 | 태스크 | 1일차 |  | 2일차 |  | 3일차 |  | 4일차 |  | 5일차 |  | 산출물
분석기획(Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 비즈니스 이해 및 범위설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 요구사항정의서
 | 프로젝트 정의 및 계획설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 프로젝트수행계획서,WBS
 | 프로젝트 위험계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 위험목록/위험관리계획서
데이터준비(Data Preparartion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 필요데이터 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터정의서, 획득계획서
 | 데이터스토어설계(정형,비정형) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 스토어설계서, 매핑정의서
 | 데이터수집 및 정합성 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터 정합성검증보고서
데이터분석(Data Analyzing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 분석용 데이터준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 분석용 데이터세트
 | 탐색적분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터탐색/시각화보고서
모델 구현(Model developing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델링결과보고서
 | 모델평가 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델평가보고서
평가 및 전개(Deploying) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모델발전계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발전계획서
 | 프로젝트 평가 및 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 완료보고서

## Slide 7: 5. 프로젝트 구성도
모델 생성
(머신러닝/딥러닝)
모델 평가
모델 예측
(전력 사용량)
raw data
(건물 정보와 기후 정보 등)
데이터 전처리
데이터 시각화
(EDA)
개선
(필요시 새로운 데이터 수집)
user
예
측
값
날씨 데이터
(웹 크롤링)

## Slide 8: 6. 예상 이슈
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 3가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.
No | 예상이슈 | 대응방안
1 | 변수들에 대해 생소한 개념들이 존재 | 개념 숙지
2 | 기상 관련 변수들 간의 높은 상관성이 있으며 기본 제공된 전력 사용 데이터의 설명 변수들이 부족 | 변수 간소화, 추가 설명 변수를 탐색
3 | 팀원들의 프로젝트 역할 분담 경험 부족 | 팀원 간 활발한 의사소통이 필요

## Slide 9
End of Document