## Slide 1
3조 stair팀
전력 사용량 예측 서비스
프로젝트 계획서
- 2022. 10. 04 -
정한수 방영찬 조건영 신나령 김수아

## Slide 2
프로젝트 추진 개요
프로젝트 구축 범위
프로젝트 조직 및 역할
프로젝트 일정
프로젝트 구성도
예상이슈

## Slide 3: 1. 프로젝트 추진 개요
본 프로젝트는 전력 사용량 예측을 목적으로 합니다.
배경
매년 전력량이 늘어나고 있음
전력 과수요로 인한 정전 발생 빈번
예방을 위한 전력 수요 예측이 필요
목적
전력 수요 예측 시뮬레이션을 통한 효율적인 인공지능 알고리즘 발굴
최종적으로 지역 정보와 기후 정보를 활용해 전력사용량 예측
2022.10.04 ~ 2022.10.08 (5일)
기간

## Slide 4: 2. 구축 범위
본 프로젝트의 구축범위는 ‘한국전력거래소의 시간별 전력수요량 데이터’와
‘데이콘 전력사용량 예측 AI 경진대회 데이터’까지 입니다.
국가통계포털
https://kosis.kr/index/index.do
공공데이터포털
https://www.data.go.kr/index.do
시간별 전력 수요량
건물 정보와
기후 정보를 활용한
전력 사용량
한국전력거래소_시간별 전력수요량 https://www.data.go.kr/data/15065266/fileData.do
데이콘 경진대회 데이터 https://dacon.io/competitions/official/235736
소스 데이터
구축 범위
마스터 데이터
연관데이터
기대 효과
전력 수요량 예측으로 정전 대방 방안 구상 가능
국민들의 전력 사용 패턴 파악 가능

## Slide 5: 3. 프로젝트 조직 및 역할
정한수를 리더로 본 시스템 구축이 진행되며, 투입 인력별 역할은 아래와 같습니다.
프로젝트 조직도
인력별 역할
정한수
프로젝트 관리자(PM)
방영찬
데이터 수집 및 전처리
조건영
EDA 및 데이터 시각화
신나령
모델 개발
김수아
모델 개발
구분 | Role & Responsibilities
담당자 | 역할
프로젝트 관리 | 정한수 | 프로젝트 진행
데이터 수집 및 전처리 | 방영찬 | 분석 데이터 수집 및 전처리
EDA 및 데이터 시각화 | 조건영 | 데이터 분석 및 시각화
개발(Model) | 신나령 | 모델 생성 및 예측 및 평가
개발(Model) | 김수아 | 모델 생성 및 예측 및 평가
테스트 | 정한수 | 모델 테스트 및 알고리즘 보완

## Slide 6: 4. 프로젝트 일정
아래와 같이 프로젝트는 5일간 진행됩니다.
단계 | 태스크 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 산출물
분석기획(Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 비즈니스 이해 및 범위설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 요구사항정의서
프로젝트 정의 및 계획설정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 프로젝트수행계획서,WBS
프로젝트 위험계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 위험목록/위험관리계획서
데이터준비(Data Preparartion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 필요데이터 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터정의서, 획득계획서
데이터스토어설계(정형,비정형) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 스토어설계서, 매핑정의서
데이터수집 및 정합성 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터 정합성검증보고서
데이터분석(Data Analyzing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 분석용 데이터준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 분석용 데이터세트
텍스트 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 텍스트분석보고서
탐색적분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 데이터탐색/시각화보고서
모델링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델링결과보고서
모델평가 및 검증 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 모델평가보고서
시스템 구현(System developing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 구현시스템
시스템테스트 및 운영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 매뉴얼(사용자,운영자)
평가및 전개(Deploying) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 모델발전계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발전계획서
프로젝트 평가 및 보고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 완료보고서

## Slide 7: 5. 프로젝트 구성도
모델 생성
(머신러닝/딥러닝)
모델 평가
모델 예측
(전력 사용량)
raw data
(건물 정보와 기후 정보 등)
데이터 전처리
데이터 시각화
(EDA)
개선
(필요시 새로운 데이터 수집)
user
예
측
값

## Slide 8: 6. 예상 이슈
시스템 구축 과정에서 아래와 같은 3가지 이슈가 예상되며, 대응방안은 다음과 같습니다.
No | 예상이슈 | 대응방안
1 | 변수들에 대해 생소한 개념들이 존재 | 개념 숙지
2 | 기상 관련 변수들 간의 높은 상관성이 있으며 기본 제공된 전력 사용 데이터의 설명 변수들이 부족 | 변수 간소화, 추가 설명 변수를 탐색
3 | 팀원들의 프로젝트 역할 분담 경험 부족 | 팀원 간 활발한 의사소통이 필요

## Slide 9
End of Document